RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG

Ứng dụng đặt món FoodNow

# Bước 1. Tìm lỗi (INVEST)

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai T (Testable): “đẹp”, “dễ dùng”, “hài lòng” là cảm nhận chủ quan, không có tiêu chí để biết khi nào xong. |
| US3 | Sai V (Valuable): lợi ích “code dễ bảo trì” chỉ có ích cho lập trình viên, người dùng không thấy giá trị; mục này còn áp đặt giải pháp (React). Việc kỹ thuật vẫn được để trong backlog, nhưng phải gắn với giá trị cho người dùng/doanh nghiệp (ví dụ: tải trang nhanh hơn). |
| US4 | Sai S (Small): gộp quá nhiều việc (ngày/tuần/tháng, khu vực, nhà hàng, xuất Excel, tự gửi email), không làm xong trong một Sprint và không ước lượng được. |

# Bước 2. Sửa lỗi

## a) Viết lại US2

Là một khách hàng, tôi muốn đặt xong một món từ lúc mở app đến lúc xác nhận đơn trong tối đa 4 lần chạm, để đặt món nhanh và không bị rối.

Tiêu chí “dễ dùng” đo được: ≤ 4 lần chạm (không tính nhập địa chỉ/thanh toán lần đầu). Kiểm tra với 5 người dùng thật, ít nhất 4/5 người tự đặt được món không cần hướng dẫn.

## b) Tách US4 và đặt vào cây Epic → Feature → Story

Epic: Quản trị và theo dõi kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu

US4a: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, để theo dõi doanh thu hằng ngày.

US4b: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo ngày ra file Excel, để gửi và lưu trữ báo cáo.

Các phần còn lại của US4 (tuần/tháng, khu vực, nhà hàng, tự gửi email) giữ lại trong backlog thành story riêng, ưu tiên thấp, tinh chỉnh sau.

# Bước 3. Xếp lại backlog

## a) Thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1: Lọc nhà hàng theo loại món | Giá trị trực tiếp cho khách ở luồng cốt lõi; nhỏ, rõ, làm ngay được. |
| 2 | US2 (đã sửa): Đặt món ≤ 4 lần chạm | Tăng tỷ lệ hoàn tất đơn; cần thêm thiết kế và đo đạc nên sau US1. |
| 3 | US4a: Báo cáo doanh thu theo ngày | Cần cho vận hành nhưng không chặn luồng đặt món; là bản tối thiểu dùng được. |
| 4 | US4b: Xuất Excel | Phụ thuộc US4a, giá trị tăng thêm chứ không thiết yếu. |

## b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

Story đầu bảng phải chi tiết nhất, đạt mức sẵn sàng đưa vào Sprint (Ready):

- Đạt INVEST: nhỏ, ước lượng được, kiểm thử được.

- Có tiêu chí chấp nhận rõ (ví dụ US1: có những loại món nào, chọn một hay nhiều loại, không có kết quả thì hiển thị gì).

- Có mockup cần thiết, các câu hỏi và phụ thuộc đã được làm rõ.

Buổi Refinement còn phải làm trước khi đưa vào Sprint:

- Làm rõ yêu cầu với PO và hoàn thiện tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp biên).

- Nhóm Developer ước lượng (ví dụ Planning Poker); nếu còn lớn thì tách nhỏ tiếp.

- Xác định rủi ro, phụ thuộc và kiểm tra Definition of Ready.

- PO sắp xếp lại thứ tự, rồi đưa vào Sprint Planning.